Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Жемчужненского сельсовета

Ширинского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

от ____.2025г.                                         п. Жемчужный                                                    №

Об утверждении  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергоэффективности

на территории  Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2026-2028 годы»

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации (с последующими изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1125 « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом сельского поселения Жемчужненского сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2026-2028 годы (Приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования на официальном Интернет-сайте «Ассоциация Совет муниципальных образований Республики Хакасия» (AMO19.RU, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-87812 от 30.07.2024).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Жемчужненского сельсовета                                                                 Т.Б.Канаева-Козак

Ширинского района Республики Хакасия

Приложение к Постановлению от 07.11.2025 № 289

Муниципальная программа

"Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности

на территории Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2026-2028гг.»

Содержание

Паспорт …………………………………………………………….……………… 4

1.Содержание проблемы и необходимости ее решения ……………………..… 6

2. Основные цели………………………………………………………………….. 7

3.Основные задачи ………………………………………………………..............  7

4. Основные принципы программы………………………………………………  8

5. Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности……………………………………………………………………... 8

6. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности………………………………………………….  10

7. Программные мероприятия……………………………………………………  11

8. Управление энергосбережением в бюджетных учреждениях………………  12

9. Ресурсное обеспечение Программы …………………………………………   12

10. Сроки и этапы реализации Программы……………………………………..   13

11. Управление и контроль за реализацией Программы ………………………   13

12. Ожидаемый результат от реализации Программы ………………………...   13

Паспорт

Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на  2026-2028гг. "

| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2026-2028 годы" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161"Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 4) Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" 5) Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2020 г. N 425"Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" 6) Постановление Правительства РФ от 7 октября 2019 г. N 1289"О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" |
| 3 | Заказчик программы | Администрация Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия |
| 4 | Основные разработчики | Администрация Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия |
| 5 | Основные исполнители Программы | Администрация Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия |
| 6 | Цели Программы | 1.Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия; 2. Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
| 7 | Задачи Программы | 1.Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; 2.Проведение энергетических обследований; 3.Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 4. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов Администрации Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия; 5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15 процентов. |
| 8 | Перечень основных мероприятий | -проведение энергетического аудита; -приобретение энергосберегающих ламп; -установка датчиков движения, времени, фотореле и других приборов; -повышение тепловой защиты зданий; -организация и реконструкция уличного освещения; -применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий. |
| 9 | Сроки и этапы реализации Программы | 2026–2028 годы. |
| 10 | Способы финансового обеспечения | Общий объем финансирования программы за 2026-2028гг. - 254,140 тыс. руб. Из них на приобретение энергосберегающих световых приборов – 61,800 тыс. руб. На организацию уличного освещения – 192,340 тыс. руб. В том числе, по всем мероприятиям, итого по годам: 2026г.- 86,380 тыс. руб. 2027г.- 88,042 тыс.руб. 2028г. – 79,718 тыс.руб. |
| 11 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы. | В результате программы возможно обеспечить : -ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 5% ежегодно и не менее 15% -за весь период реализации программы; -снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых помещениями администрации электроэнергии на 101 163,90 кВт на сумму 939 811,9 руб., тепловой энергии 15 142,32 Гкал на сумму 75 408,75 руб., Уличным освещением-электроэнергии-10 423,05 кВт на сумму 96 830,66 руб. Увеличение протяженности улиц оборудованных уличным освещением, с приведением параметров освещенности в соответствие нормам искусственного освещения селитебных территорий на 18,025 км, количества светодиодных светильников на 515 шт. |
| 12 | Система организации контроля за ходом реализации Программы | Администрация Жемчужненский сельсовета Ширинского района Республики Хакасия |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

В основу настоящей Программы положен Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11. 2009г. № 261-ФЗ. законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Задача снижения расходов на энергоресурсы относится к приоритетной в области экономической, социальной и бюджетной политики Администрации Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия. Повышение эффективности использования энергии - не просто способ снижения издержек, а важнейший источник перспективного развития района, рычаг подъема экономики.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций, и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия. Основными мерами будут являться:

– энергетический аудит для выявления потерь и резервов экономии  энергопотребления;

–    применение в освещении энергосберегающих ламп;

- утепление помещений при капитальном  и текущем ремонте.

2. Основные цели.

1.Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия.

2.Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

3. Основные задачи.

1.Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

2.Проведение энергетических обследований;

3.Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

4.Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат  в среднем на 15 процентов.

4. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- муниципальное регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- приоритет энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

5. Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы  Администрации Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия.

Характеристика зданий, строений, сооружений

1. Помещения Администрации

| Общая площадь помещений, м2 | 354,4 |
| --- | --- |
| Отапливаемая площадь помещений, м2 | 354,4 |
| Численность сотрудников, чел. | 15 |

Система электроснабжения

Система внутреннего освещения имеет 1 ввод, оборудованный прибором учета, состоит из светодиодных светильников (25 шт./10 Вт), светодиодных ламп (100 шт./10 Вт). Система уличного освещения имеет 7 вводов, оборудованные приборами учета, оснащено таймерами включения и выключения по графику. Из 26,9 км общей протяженности улиц 18,03 км освещено, параметрам освещенности согласно нормам искусственного освещения селитебных территорий соответствует 8,87 км. 105 светильников в уличном освещении светодиодные, из них 105 нового образца соответствующие нормам искусственного освещения селитебных территорий. 25 светильников – ДРЛ, подлежащие замене.

Система отопления

Отопление помещений Администрации осуществляется электро отоплением, прибор учета имеется. Количество окон ПВХ – 11 шт. (170 см х 220 см).

В здании ДК  отепление  помещений осуществляется центральным отоплением Котельной №4, прибор учета имеется.

Количество окон ПВХ – 27 шт. (170 см х 220 см).

Данные об объеме потребления электрической и тепловой энергии                                              по административным помещениям

| № п/п | Наименования показателей | Единица измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В натуральном выражении | В денежном выражении (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Потребление электрической энергии (помещениями Администрации Жемчужненского сельсовета, уличное освещение) | тыс.кВт.ч | 743,912 | 6910,950 |
| 2 | Потребление тепловой энергии (помещениями Администрации Жемчужненского сельсовета,сельсовета) | Гкал | 100,948 | 502,725 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов на территории Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия являются:

-  применение устаревших технологий в искусственном освещении;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Программа энергосбережения на территории Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия обеспечивает перевод на минимальные затраты на энергетические ресурсы.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

- Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности | да/нет | да | да | да |
| 3 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - | - | - |
| 6 | Снижение потребления ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (помещения Администрации Жемчужненского сельсовета) | кВт*ч/м2 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 7 | Снижение потребления холодной воды (помещения Администрации Жемчужненского сельсовета) | м3/чел | 4,80 | 4,75 | 4,70 |
| 8 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Организация уличного освещения, с приведением параметров освещенности в соответствие нормам искусственного освещения селитебных территорий (кол-во светильников/ протяженность ул.) | шт/м | 171/6,01 | 342/12,02 | 515/18,03 |

## 7.Програмные мероприятия

| ## № ## п/п | ## Наименование |  | ## Объем средств 2026-2028гг. ## (тыс.руб.) | ## В том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 2026 |  |  | ## 2027 |  |  | ## 2028 |  |  |
|  |  |  |  | ## Всего | ## За счет средств республиканского бюджета | ## За счет средств местного бюджета | ## Всего | ## За счет средств республиканского бюджета | ## За счет средств местного бюджета | ## Всего | ## За счет средств республиканского бюджета | ## За счет средств местного бюджета |
| ## 1 | ## Приобретение энергосберегающих световых приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Помещения администрации Жемчужненского сельсовета |  | ## 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## 2 |  | ## Повышение тепловой защиты помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Помещения администрации Жемчужненского сельсовета |  | ## 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| ## 3 |  | ## Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Организация уличного освещения, с приведением параметров освещенности в соответствие нормам искусственного освещения селитебных территорий |  | ## 254,14 | ## 174,44 | ## 0,0 | ## 174,44 | ## 69,83 | ## 0,0 | ## 69,83 | ## 9,87 | ## 0,0 | ## 9,87 |
| ## ВСЕГО |  |  | ## 254,14 | ## 174,44 | ## 0,0 | ## 174,44 | ## 69,83 | ## 0,0 | ## 69,83 | ## 9,87 | ## 0,0 | ## 9,87 |

8. Управление энергосбережением в бюджетных учреждениях

Для реализации технических  мероприятий начальниками учреждений подаются  паспорта-заявки и краткая пояснительная записка, содержащие:

- цели и задачи мероприятия, важнейшие целевые показатели;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных видов работ;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования мероприятий;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия определяет стратегию энергосбережения в поселении. Обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов  бюджетных организаций;

- составление энергетических балансов и паспортов;

-организация энергетических обследований учреждений, финансируемых из бюджета.

9. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения Жемчужненского сельсовета Шириснкого  района Республики Хакасия.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства районного и республиканского бюджетов в рамках финансирования районных и республиканских программ по энергосбережению и энергоэффективности. Сумма бюджетных средств на финансирование Программы ежегодно корректируется по результатам уточненных ежегодных мероприятий, с учетом индекса дефлятора цен на материалы и услуги по отношению к объему финансирования.

| № пп | Годы | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026 | 174,44 |
| 2 | 2027 | 69,83 |
| 3 | 2028 | 9,87 |
|  | Итого по программе | 254,14 |

| № пп | Источник финансирования на 2026г-2028гг | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по приобретению энергосберегающих световых приборов | 2026г.- 49,1 тыс. руб. 2027г. – 10,3 тыс.руб. 2028г. – 2,4 тыс.руб. |
| 2 | Мероприятия по повышению тепловой защиты помещений | 2026г.- 0,0 тыс.руб. 2027г.-0,0 тыс.руб. 2028г.-00,0 тыс.руб. |
| 3 | Мероприятия по организации уличного освещения | 2026г.- 122,9 тыс.руб. 2027г.-59,5 тыс.руб. 2028г.-9,9 тыс.руб. |

10. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предусматривается реализовать в два этапа.

На I этапе (2026 – 2028 года) основными направлениями работы в области энергосбережения должны быть:

- проведение энергетических обследований объектов  бюджетной сферы;

- замена светодиодных светильников на энергосберегающие лампы и светильники;

- организация уличного освещения;

- реализация мероприятий направленных на приведение параметров освещенности в соответствии с нормами искусственного освещения селитебных территорий

На II этапе (2028 - 2031 года) должны быть освоены и должны получить развитие высокоэнергоэффективные виды оборудования, материалы.

11. Управление и контроль за реализацией Программы.

Управление и контроль над выполнением мероприятий Программы возлагается на главу Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия.

12. Ожидаемый результат от реализации Программы.

Программа энергосбережения обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий;

- реализация мероприятий направленных на приведение параметров освещенности в соответствии с нормами искусственного освещения селитебных территорий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

В результате программы возможно обеспечить:

-ежегодное снижение потребления энергоресурсов не мене 5% ежегодно и не менее 15% -за весь период реализации программы;

- снижение расходов бюджета  на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых помещениями  администрации электроэнергии на 101 163,9 кВт на сумму 939 811,9 руб., тепловой энергии 15 142,32 Гкал на сумму 75 408,75 руб.,

Уличным освещением-электроэнергии-10 423,05 кВт на сумму 96 830,66 руб.

-увеличение протяженности улиц оборудованных уличным освещением, с приведением параметров освещенности в соответствие нормам искусственного освещения 18,025км, количества светодиодных светильников на 515 шт.