# Российская Федерация

Республика Хакасия

# Администрация Жемчужненского сельсовета

# Ширинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2014 г.                                 п. Жемчужный                                          №  24

Об утверждении муниципальной

программы «Совершенствование

автомобильных дорог общего

пользования муниципального

образования Жемчужненский

поссовет на 2009-2015 годы»

В соответствии с  Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 7, 47 Устава муниципального образования Жемчужненский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия

Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2009-2015 годы» (далее - Программа) согласно приложения.

2.  Бухгалтерии администрации муниципального образования   ежегодно при формировании бюджета  муниципального образования  Жемчужненский       сельсовет предусматривать финансирование мероприятий Программы.

- Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения с 24.12.2008 года.

Глава Жемчужненского сельсовета                                          С.Е. Ашуркин

- Приложение

к Постановлению

от  27.03.2014 года  № 24

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Совершенствование автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2011 -2015 годы. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования Жемчужненский поссовет |
| Цель программы | Обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО Жемчужненский поссовет (далее автомобильные дороги общего пользования), развитие и усовершенствование сети местных автомобильных дорог, имеющих важное значения для социально-экономического развития поселения. |
| Задачи | - Содержание существующих автомобильных дорог общего пользования для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств. - Текущий и капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния. - Реконструкция наиболее загруженных участков автомобильных дорог с целью повышения пропускной способности и безопасности дорог в населенных пунктах Жемчужный и Колодезный. |
| Планируемые показатели результативности | -доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 1 января 2009г - 70 % на 31 декабря 2015г. - 100 % -протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на 1 января 2011 года - 5,4 км на 31 декабря 2015 года – 9,0 км. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2009-2015 гг. |
| Исполнители основных мероприятий | Структурные подразделения администрации МО Жемчужненский поссовет Исполнители, определяемые на конкурсной основе, либо путем проведения аукциона, либо в отдельно установленном порядке по согласованию |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 34694 тыс.руб.; * – подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета 2009 – 134 тыс.руб.; 2010 – 0 тыс.руб.; 2011 - 6900тыс.руб.; 2012 - 7680 тыс.руб.; 2013 - 9000 тыс.руб 2014 - 5060 тыс.руб 2015 - 5920 тыс.руб Бюджет муниципального образования Жемчужненский поссовет – 1928 тыс.руб.; Бюджет Республики Хакасия – 32832 тыс.руб. |
| Система организации контроля над исполнением программы | Управление ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования Жемчужненский поссовет совместно с Правительством Республики Хакасия в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Прямой экономический эффект – улучшение дорожных условий отразится на показателях работы автомобильного транспорта, даст значительное сокращение транспортно-эксплуатационных затрат при перевозке грузов и пассажиров. Косвенный эффект – образуется в социальной сфере (торговле, бытовом обслуживании, медицине), а так же в развитии туризма и повышения инвестиционной привлекательности территории МО Жемчужненский поссовет. |

- Перечень программных мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, предусматривается выполнение комплекса мероприятий.

Таблица 2.Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность | Всего сумма (тыс. руб) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Проектно сметные работы по объекту «Автодорога местного значения 4 категории сложности, протяженностью 800 метров, в микрорайоне п. Колодезный, Ширинского района, РХ» | 800 | 134 | 134 |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Курортная – ул. Староверова | 1300 | 13540 |  |  | 2000 | 2540 | 9000 |  |
| 2 | Ремонт дороги с асфальтобетонным покрытие по ул. Комлева пгт. Жемчужный | 1200 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  |
| 3 | Ремонт дороги с асфальтобетонным покрытие по ул. Садовая пгт. Жемчужный | 300 | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  |
| 4 | Устройство асфальтобетонного покрытия на имеющуюся грунтовую дорогу к микрорайону п. Колодезный вдоль домов № 2, 3, 6 | 500 метров | 2140 |  |  |  | 2140 |  | - |
| 5 | Устройство асфальтобетонного покрытия на имеющуюся грунтовую основу в микрорайоне п. Колодезный от дома №3 до дома №5 (подъезд к поселковой амбулатории) с площадкой для временной парковки транспорта | 700 метров | 3000 |  |  |  | 3000 |  | - |
| 6 | Устройство асфальтобетонного покрытия на имеющуюся грунтовую дорогу п. Колодезный ул. Гагарина | 300 | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |
| 7 | Устройство асфальтобетонного покрытия на имеющуюся грунтовую дорогу п. Колодезный ул. Зеленая | 500 | 2100 |  |  |  |  | 2100 |  |
| 8. | Устройство асфальтобетонного покрытия на имеющуюся грунтовую дорогу п. Колодезный ул. Степная | 400 | 1760 |  |  |  |  | 1760 |  |
| 9. | Устройство асфальтобетонного покрытия на имеющуюся грунтовую дорогу п. Колодезный ул. Профсоюзная | 400 | 1760 |  |  |  |  |  | 1760 |
| 10. | Устройство асфальтобетонного покрытия на имеющуюся грунтовую дорогу п. Колодезный ул. Новая | 600 | 2210 |  |  |  |  |  | 2210 |
| 11. | Ремонт дороги с асфальтобетонным покрытием по ул. Новая п. Колодезный | 500 | 1950 |  |  |  |  |  | 1950 |
|  | Итого |  | 34694 | 134 | 0 | 6900 | 7680 | 14060 | 5920 |
|  | В том числе по годам | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 134 0 0 6900 7680 14060 5920 |  |  |  |  |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения

Формирование перечня объектов, рекомендуемых к ремонту, реконструкции и модернизации в период реализации Программы, зависит от ряда факторов, определяющим из которых  является ожидаемый размер финансовых ресурсов, которые могут выделить бюджет муниципального образования Жемчужненский поссовет и бюджет Республики Хакасия. Общая сумма финансовых затрат на реализацию программы ориентировочно составит  34694 тыс.руб., в том числе по годам :

2009 – 134 тыс.руб.;

2011 - 0 тыс.руб.;

2012 - 6900 тыс.руб.;

2013 - 7680 тыс.руб.;

2014 - 14060 тыс.руб.;

2015 - 5920 тыс.руб.;

Таблица 3 Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы .

| Наименование | Сроки реализации годы | Общий объем финансирования, млн. руб. | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Республики Хакасия, тыс. руб. | Бюджет МО Ширинский район,тыс. руб | Бюджет поселения, тыс. руб. | Другие источники, тыс. руб. |
| Программа Совершенствование автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Жемчужненский поссовет на 2009 -2015 годы. | 2009 | 0,134 | 0 |  | 134 |  |
|  | 2010 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 6,90 | 6555 |  | 345 |  |
|  | 2013 | 7,68 | 7296 |  | 384 |  |
|  | 2014 | 14,06 | 13357 |  | 703 |  |
|  | 2015 | 5,92 | 5624 |  | 296 |  |

Бюджет муниципального образования Жемчужненский поссовет – 1862 тыс.руб.;

Бюджет Республики Хакасия – 32832 тыс.руб.